## Slide 1: システム開発 演習
要件定義～設計～開発～テスト

## Slide 2: 開発演習概略

## Slide 3: PBLによるシステム開発演習
  PBL（Project Based Learning）とは、実際のプロダクト開発を想定したプロジェクトを通し、実践力を身につける。
  個々人の能力を発揮するだけではなく、チームで開発することにより、現場での開発を体感する。
    知識のアウトプットを通し、実践的な知識およびスキルを習得
    自らドキュメントや書籍を調べることにより、自己解決を行える力を身につける
    チーム開発を通して、多人数での開発を体感し、設計およびコミュニケーションの重要性を認識する
    プロジェクトを想定していることから、必須機能やドキュメントをスケジュール内で必ず完成させる

## Slide 4: 開発演習の目的
• 企画能力： プロダクトのために新たなアイディアや課題を作り出す
• 設計能力： プロダクトを開発するために設計技術を理解し、体感する
• ドキュメント作成能力： 開発する上で事前にドキュメントを設計し、共通認識を図る
• 自己解決能力: 問題にぶつかったとき自ら調べ、学ぶ能力を身につける
• 自己管理能力: スケジュールの優先順位を決め開発を進める
• プログラミング能力: 正確なプログラミングを速やかに行う
• コミュニケーション能力: チームメンバーと意見を交換し、問題解決に努める
• プレゼンテーション能力: 人前で情報を発信し、理解を得る

## Slide 5: 開発はなぜ失敗するか？
要件定義と開発について

## Slide 6: 利害関係者
JUASサービスサイエンス研究プロジェクト 2011 資料

## Slide 7: 利害関係者
JUASサービスサイエンス研究プロジェクト 2011 資料
お客さまの開発会社に対する事前期待

## Slide 8
システム開発工期遵守状況
ユーザーのための要件定義ガイド

## Slide 9: 工期遅延理由分析
ユーザーのための要件定義ガイド

## Slide 10: 要件定義の投資効果
要求工学知識体系(REBOK)概説より
全開発費中の要件定義に割くコストの効果

## Slide 11: プロジェクトの失敗原因
【Ｑ】品質問題の原因
  要件定義が十分でなかった ３５．９％ → ３６．７％
  システム企画が十分でなかった １８．７％ → １６．７％
【Ｃ】予算オーバの原因
  追加の企画作業が発生した ２８．０％ → ３２．６％
【Ｄ】納期遅れの原因
  要件定義が計画より長引いた ３７．７％ → ４３．６％
  企画作業が長引いた ２２．７％ → １６．２％
2003年 -> 2008年
要求工学知識体系(REBOK)概説より

## Slide 12: 取り組むべき課題
IPA失敗しない要件定義とリスク対策

## Slide 13: 非機能要求に関する課題(1/2)
非機能要件とアーキテクチャより
ユーザ（発注者）とベンダ（受注者）の間で認識のギャップがある
ユーザ（発注者）
ベンダ（受注者）
何を提案
して良いかわからない
定性的な要求しかできない
定量的な要求を望む
抽象的な要求しかできない
具体的な要求を望む
技術的なイメージができない
わかりやすく説明できない
どう提示
して良いかわからない
業務にあった要求が示せない
業務ごとに最適解が異なる
ベンダから提案してほしい
期待レベルが把握できない

## Slide 14: 非機能要求に関する課題(２/2)
非機能要件とアーキテクチャより
非機能要求のギャップがシステム開発・運用のリスクとなる
具体化が進んでいない上流工程で決めきることは困難
ユーザ・ベンダで共通認識を持てない、合意できない
ベンダ
（受注者）
ギャップ発生
システム開発（プロジェクト運営）の成否へ影響
[基盤の変更、下流で問題発覚]
システム運用上のリスク拡大 [想定外、あるいは、 極限状態での利用運用]
リスク
誘発
結果
ユーザ
（発注者）

## Slide 15: そもそもシステムはなぜ開発するか？
代表的な開発手法について知る

## Slide 16: 企業が変わるべき理由
現状 As-Is
ビジョン
内部資源
外部環境
あるべき姿 To-Be
SWOT分析 CSF 成熟度分析
バランススコアカード KGI、KPIの設定
業務改革 IT改革戦略
新たな 社会価値 顧客価値 を提供！
セキュリティ
リスク

## Slide 17: 企業活動
経営理念 ミッション
経営ビジョン
戦略 （人材の育成と 資本の蓄積）
経営戦略
事業戦略（A事業・B事業・C事業・・ 機能戦略（人事・財務・生産・開発・営業）

## Slide 18: 企業活動とIT経営プロセス

## Slide 19: 目的と手段の関連付け
ユーザーのための要件定義ガイド

## Slide 20: 真の目的を明確にする
ユーザーのための要件定義ガイド
目的： 素早い自動集計（X） ＝＞ 顧客満足度の向上（〇）

## Slide 21: 経営レベルの目的の最上位
売上を上げる
コストを下げる
品質を上げる
納期を守る
顧客満足度を上げる
安全性を上げる
リスクを下げる
モチベーションを上げる
コンプライアンスを守る
環境貢献、社会貢献
ユーザーのための要件定義ガイド
【目的を体系化せよ】
経営レベルの目的は、システム開発プロジェクトが開始される前や構想立案時に設定されているのが通常。しかし、要件定義を終えてみると、経営の意図とは異なるシステムの要件になっている事がある。システムの要件として現場の利用者から要求を吸い上げるため、経営レベルの目的とは異なる、便利で操作性のよいシステムにするための要求（手段としての要求）が沢山あがってくる。これを防止するために、目的を明確にし、手段との関係を押さえる必要がある。

## Slide 22: ステークホルダの定義
ステークホルダーとは
  システムに関与する個人、グループ、組織
  システムに対する要求の源泉
ユーザーのための要件定義ガイド

## Slide 23: ステークホルダの明確化

## Slide 24: 開発手法概略
代表的な開発手法について知る

## Slide 25: 超上流プロセスとシステム要件定義

## Slide 26: As-IS から To-Be への流れ
IPAプロセス改善セミナー 資料より（P26）

## Slide 27: IT経営プロセスと要件定義
経営 戦略
システム化の背景
システム化の目的
システム 戦略
As-IS分析
To-Be検討
システム 企画
課題の詳細化ー機能分析
詳細As-Is,To-Be H/W,S/W,N/W等
ステークホルダー の洗い出し

## Slide 28: ウォーターフォール開発プロセス
開発を複数の工程に分け
各工程の終了時に成果物を作成
各種レビューを実施し、確認してから 次のステップへ

## Slide 29: ウォーターフォール開発のメリット
計画の立てやすさ
上流工程から要求機能を詳細に落とし込む手順を踏んでゆくため、事前に今後必要となる事項を想定しながら開発できます。
進捗管理のしやすさ
全体を把握した上で工程別・タスク別に管理可能なことから、プロジェクト全体や各開発要員の進捗管理が行いやすくなります。
成果物ベースでの開発
ドキュメントなど成果物がある状態で開発を行うため、どのような開発者でも仕様書を読めば開発することができます。

## Slide 30: ウォーターフォール型のデメリット
上流工程でしか要件定義できない
  計画時 ＞ 要件定義 ＞ 設計での仕様検討ここでタイムラグが発生
仕様変更時の影響
  前工程の成果物をベースに開発。仕様変更や設計ミスなどによる成果物の変更が発生した場合、プログラムの修正はもとより、前行程の成果物も含めての修正が発生
成果物管理の稼働負荷

## Slide 31: アジャイル型の開発
アジャイルとは『すばやい』『俊敏な』という意味で、反復 (イテレーション) と呼ばれる短い開発期間単位を採用することで、リスクを最小化しようとする開発手法
ＮＥＣソリューションイノベータ コラムより

## Slide 32: アジャイル型とウォーターフォール型
ＮＥＣソリューションイノベータ コラムより

## Slide 33: 従来の開発手法
ウォータフォールモデル
それぞれの
専門的立場
別のチーム

## Slide 34: アジャイル型開発手法
設計
実装
分析
本来のオブジェクト指向開発
すべて同じチーム
メンバ
技術力在り
アプリケーション
対象領域に興味