## Slide 1: システム開発 演習概要
要件定義～設計～開発～テスト

## Slide 2: 開発演習概略

## Slide 3: 全体の流れ
全体の流れ
  4名で1つのプロジェクトチームを構成。
  それぞれのプロジェクトチームは、独立した情報サービス会社とする。
  顧客から受注したシステム（以下、「課題システム」という）を開発。
  実習において学習者は、プロジェクトチーム単位で以下の作業を行います。
プロジェクト計画
  課題システムの開発を行うために、プロジェクトチームを作ります。
  プロジェクトチームでは、与えられた要件を基に具体的なシステム開発の計画を立案します。
システム開発、プロジェクト管理
  システム開発作業を行います。
  実施するシステム開発工程は、要求定義、分析・設計、実装（プログラミング）、結合テスト、システムテストです。
  プロジェクト管理をしっかり行い、プロジェクトの目標を達成してください。

## Slide 4: 作成するべき成果物
プロジェクト管理用ドキュメント
１ プロジェクト体制図・目標
システム開発用ドキュメント
要求定義工程 ・ 外部設計
１ ユースケースモデル ／ ２ 画面遷移図 ３ 画面レイアウト設計書 ４ 用語辞書
分析・設計工程 ・ 内部設計
１ クラス図 ２ DBスキーマ設計書
テスト工程
１ 結合テスト管理表 ２ 結合テスト仕様書兼成績書
その他ドキュメント
１ システム研修成果物一覧表 ２ 工程成果物表紙
３ 新入社員研修成果プレゼン資料

## Slide 5: 運営方法
開発期間
  納期厳守（死守） ・・ 残業無しで
報告について
  毎朝 プロジェクトミーティング
    振返り、本日の作業、分担、タイム管理方法、
  プロジェクミーティング後報告
    進捗状況、問題点、対策、その他必要様に応じて、報告・相談
  フェーズごとに作成資料のレビュー実施
その他
  外部設計終了フェーズまでは、一律運営とする。ただし、成果物作成はチーム別でよい。

## Slide 6: プロジェクト発足にあたり
プロジェクトの名前（チーム名も）・体制・目標の決定
  チーム合意が必要
体制の概要
  プロジェクトリーダー、テクニカルリーダー DBリーダー、ドキュメントリーダー、 テストリーダー （詳細な役割分担は、実習ガイド参照）

## Slide 7: プロジェクト運営
相互コミュニケーションを必須とする。
成果物・方針・その他すべてをチーム内で合意形成すること。
相互協力し、定められた期間内で目標達成すること。

## Slide 8: ドキュメント管理
情報一元管理を行う。
ドキュメントのバージョン管理、ソースコードのバージョン管理を行う。
追加：
  バックアップ取得方法を決めておく。
  上書きしない運営体制を考える。
  公開サーバーに最新のドキュメントを置く。

## Slide 9: 開発演習１
プロジェクト計画の作成

## Slide 10: 各チームでの作業
要求事項を読み込んで理解する
  できればビジネス上の目標なども推測する（何のため、誰のためのシステムなのか）
プロジェクト体制を決める。
  プロジェクト体制図を作成する
  スケジュール表を作成する。
    最初は、フェーズ別の概略でよい
    開発工数をなるべくきちんと見積もる
  余力があれば
    データ量を見積もる（データ件数でもよい）
    非機能要件を考える

## Slide 11: 開発演習２
ユースケース（概略）の作成

## Slide 12: RUP（Rational Unified Process）１
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/lecture/20070124/259501/?ST=print

## Slide 13: RUP（Rational Unified Process）２
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/lecture/20070124/259501/?ST=print

## Slide 14: ユースケース概略
利用者から見たシステムの振る舞い。
アクタ（棒人間） システムのユーザーやシステムと情報のやり取りをする外部システム
ユースケース アクターと関係付けられるシステムの機能を表す
利用者
座席予約システム
空席確認
座席予約
予約取消
アクタ
ユースケース

## Slide 15: ユースケースの作成
ユースケースは機能の「粒度」をそろえる。
全体概略ユースケース ＞ 機能別ユースケース
ユースケースごとに、ユースケース記述を記載する。
  【基本コース】という正常系のシナリオ
  【代替コース】という異常系・分岐系のシナリオ。

## Slide 16: ユースケース サンプル１
消費者
商品を探す
見る
商品をカートに
入れる
注文
決済する
送付先を
指定する
利用者登録
する
決済サービス
業者

## Slide 17: ユースケース サンプル２
商品管理
注文をチェック
する
出荷を指示する
商品を登録・
削除する
顧客情報を
管理する
経理システムに
接続する
営業担当
システム担当
物流業者
経理システム

## Slide 18: ユースケース記述 （１）
ユースケース 番号 | 9999_01
ユースケース名 | お客様の商品検索
関係者／アクター | 一般消費者（お客様）
実行のきっかけ | お客様が商品を探そうとする
事前条件 | お客様はショップシステムにログインしている
成功時状態 | お客様が望む商品の一覧表が表示されている
失敗時保証状態 | エラー画面が表示され、トップページに戻る

## Slide 19: ユースケース記述 （２）
メインケース | 
1 | お客様は商品検索のボックスに、キーワードを入力し、検索ボタンを押す。
2 | ショップシステムは、キーワードを含む商品をデータベースから検索する。
3 | ショップシステムは、検索した結果を整形してお客様に表示する。
4 | お客様は検索結果からより詳しく見たい商品をクリックする。
5 | ショップシステムは、詳細の情報をデータベースから取得して表示する。

## Slide 20: ユースケース記述 （３）
代替ケース | 
3a | 検索結果が空の場合には、「お望みの商品は取り扱いがございません」と表示する。
4a1 | お客様は、欲しい商品の「ショッピングカートに入れる」をクリックする。
4a2 | システムはクリックされた商品をお客様のショッピングカートに登録し、検索結果に戻る。
6a1 | お客様は、検索結果に戻る。

## Slide 21: ユースケースの作成方法
アクターの識別
  エンドユーザーや保守担当者，他システムなどシステムとかかわる外部の存在
ユースケースの識別
  機能概略一覧 ＞ 機能詳細一覧を考える
ユースケース図の作成
  概略ユースケース ＞ 詳細ユースケース
  詳細ユースケースは画面に対応する
ユースケース（記述）仕様書を作成
  内部設計時に変更・追加もあり

## Slide 22: ユースケース 関連情報
ユースケースIDの管理方法を考える
  コード化規則を先に作る
  追加、変更、削除に対応できるコード化を考える （機能別の識別子など）
  基本系列、代替系列はすべて記載する。
  例外系列は、チーム内進捗で考える
    最低限のエラー処理は何か、最適な範囲とはを考える。

## Slide 23: 開発演習３
画面遷移／画面イメージの作成

## Slide 24: 画面遷移図
機能別の画面遷移図を作成する
  ユースケース詳細と対応する
  ユースケースIDは必ず記載する
  抜け漏れが無いように必ず複数人でチェックする。

## Slide 25: 画面設計
ユーザビリティを考える
チームの独自デザインを取り入れる
  見出しCSSなどの活用
メニューの有効活用
  機能一覧 や サブメニュー化なども検討
管理方法を考える
  画面IDのコード化ルールを考える。
作成方法を考える
  テキストエリア、チェックボックス、ラジオボタンの明確化やメッセージ表示など。